# CutOver Ablaufplan - Distributed AG Migration

Datum: ________________     Beginn: ________     Ende: ________

Verantwortlich DBA: Uwe Janke     AD-Team: ________________     App-Team: ________________

### Systemuebersicht

| Rolle | Servername | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Alter Cluster Primary | BLBNBGFAPDBA1 | Quelle - wird nach Migration abgeloest |
| Alter Cluster Secondary | BLBNBGFAPDBA2 |  |
| Neuer Cluster Primary | BLBNBGFAPDBA3 | Ziel - wird neues Produktionssystem |
| Neuer Cluster Secondary | BLBNBGFAPDBA4 |  |
| Alte AG | BLBNBGFAPDBAA | Wird nach Migration Secondary |
| Neue AG | BLBNBGFAPDBX3 | Wird nach Failover Primary |
| Distributed AG | BLBNBGFAPDBAA_BLBNBGFAPDBX3 | Verbindet beide Cluster |
| Listener PROD (wandert mit) | BLBNBGFAPDBAA | IP: 1.3.99.38 |
| Listener TEMP (bleibt) | BLBNBGFAPDBX3 | Temp - nach Migration loeschen |
| Service Account | BLBMASTER\SvcblbFAPuSrvDB |  |

## Voraussetzungen (vor CutOver pruefen)

☐  Alle Datenbanken auf BLBNBGFAPDBX3 zeigen SYNCHRONIZED

☐  log_send_queue_size = 0 auf allen Datenbanken

☐  BLBNBGFAPDBA3 und BLBNBGFAPDBA4 sind online und erreichbar

☐  AD-Team steht bereit und wurde informiert

☐  App-Team steht bereit fuer Abschaltung

☐  Rollback-Plan kommuniziert und verstanden

☐  Wartungsfenster bestaetigt

☐  Backup vorhanden

## Phase 1: Applikation stoppen (App-Team)

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | App-Team | Alle Applikationen geordnet beenden | ☐ |
| 2 | App-Team | Bestaetigung: Keine aktiven Verbindungen mehr | ☐ |
| 3 | DBA BLBNBGFAPDBA1 | SELECT count(*) FROM sys.dm_exec_sessions WHERE is_user_process=1 -- Erwartet: 0 | ☐ |

## Phase 2: Letzte Sync-Pruefung (DBA - auf BLBNBGFAPDBA1)

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | DBA BLBNBGFAPDBA1 | SELECT AGs.name, DB_NAME(database_id) AS DBName, synchronization_state_desc, last_hardened_lsn FROM sys.dm_hadr_database_replica_states replicaStates JOIN sys.availability_groups AGs ON AGs.group_id = replicaStates.group_id WHERE (is_distributed = 1) OR (is_primary_replica = 1) | ☐ |
| 5 | DBA | ALLE Datenbanken: synchronization_state_desc = SYNCHRONIZED ALLE Datenbanken: log_send_queue_size = 0 -- Bei Abweichung WARTEN bis Sync vollstaendig! | ☐ |

## Phase 3: Distributed AG Failover (DBA - auf BLBNBGFAPDBA1)

⚠ KRITISCH: Nach diesem Schritt ist BLBNBGFAPDBX3 der neue Primary. Applikationen verbinden aber noch ueber BLBNBGFAPDBAA auf den alten Cluster!

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | DBA BLBNBGFAPDBA1 | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA_BLBNBGFAPDBX3] MODIFY AVAILABILITY GROUP ON 'BLBNBGFAPDBAA' WITH (AVAILABILITY_MODE = SYNCHRONOUS_COMMIT), 'BLBNBGFAPDBX3' WITH (AVAILABILITY_MODE = SYNCHRONOUS_COMMIT) -- Auf SYNC umstellen vor Failover! | ☐ |
| 7 | DBA BLBNBGFAPDBA1 | SELECT AGs.name, DB_NAME(database_id) AS DBName, synchronization_state_desc, last_hardened_lsn FROM sys.dm_hadr_database_replica_states replicaStates JOIN sys.availability_groups AGs ON AGs.group_id = replicaStates.group_id WHERE (is_distributed = 1) OR (is_primary_replica = 1) -- Warten bis: synchronization_state_desc = SYNCHRONIZED | ☐ |
| 8 | DBA BLBNBGFAPDBA1 | -- SQL Server 2022: SET ROLE = SECONDARY zuerst! ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA_BLBNBGFAPDBX3] SET (ROLE = SECONDARY) -- ACHTUNG: DAG ist jetzt kurz nicht verfuegbar! | ☐ |
| 9 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | -- Failover auf Forwarder ausfuehren: ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA_BLBNBGFAPDBX3] FORCE_FAILOVER_ALLOW_DATA_LOSS -- Kein Datenverlust da vorher SYNC + SYNCHRONIZED! | ☐ |
| 10 | DBA | Warten: 30 Sekunden | ☐ |
| 11 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | SELECT ars.role_desc FROM sys.dm_hadr_availability_replica_states ars JOIN sys.availability_replicas ar ON ar.replica_id = ars.replica_id WHERE ars.is_local = 1 -- Erwartet: PRIMARY | ☐ |

## Phase 4: Listener vorbereiten (DBA - BEVOR AD-Team!) auf BLBNBGFAPDBA1

⚠ KRITISCH: DIESER SCHRITT MUSS VOR DEM AD-TEAM AUSGEFUEHRT WERDEN! Wird die Cluster-Ressource geloescht bevor der Listener aus der SQL AG entfernt wurde, gehen ALLE Datenbanken sofort in RECOVERY MODE!

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | DBA BLBNBGFAPDBA1 | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA] REMOVE LISTENER N'BLBNBGFAPDBAA' | ☐ |
| 10 | DBA BLBNBGFAPDBA1 | SELECT name, state_desc FROM sys.databases WHERE database_id > 4 -- ALLE muessen ONLINE bleiben! Bei RECOVERY MODE: STOP - Problem beheben! | ☐ |
| 11 | DBA | AD-Team informieren: "Gruenes Licht - Cluster-Ressource kann jetzt getauscht werden" | ☐ |

## Phase 5: Listener-Tausch im Cluster (AD-Team)

| # | Ausfuehrer | Aktion | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | AD-Team | Cluster-Ressource BLBNBGFAPDBAA auf altem Cluster (BLBNBGFAPDBA1/2) loeschen | ☐ |
| 13 | AD-Team | Neue Cluster-Ressource BLBNBGFAPDBAA auf neuem Cluster (BLBNBGFAPDBA3/4) erstellen | ☐ |
| 14 | AD-Team | IP-Adresse 1.3.99.38 konfigurieren | ☐ |
| 15 | AD-Team | Cluster-Ressource BLBNBGFAPDBAA online bringen und pruefen | ☐ |
| 16 | AD-Team | SPNs aktualisieren fuer BLBMASTER\SvcblbFAPuSrvDB: MSSQLSvc/BLBNBGFAPDBAA:1433 MSSQLSvc/BLBNBGFAPDBAA.domain.local:1433 | ☐ |
| 17 | AD-Team | nslookup BLBNBGFAPDBAA -- Muss auf 1.3.99.38 aufloesen | ☐ |
| 18 | AD-Team | DBA informieren: "Cluster-Ressource BLBNBGFAPDBAA ist online" | ☐ |

## Phase 6: Listener aktivieren (DBA - auf BLBNBGFAPDBA3)

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | Get-ClusterResource ¦ Where-Object Name -eq 'BLBNBGFAPDBAA' -- Muss State: Online zeigen! | ☐ |
| 20 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBX3] ADD LISTENER N'BLBNBGFAPDBAA' (PORT = 1433) -- KEIN WITH IP! Cluster-Ressource existiert bereits. | ☐ |
| 21 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | SELECT dns_name, port FROM sys.availability_group_listeners -- BLBNBGFAPDBAA muss erscheinen | ☐ |
| 22 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | SELECT name, state_desc FROM sys.databases WHERE database_id > 4 -- ALLE muessen ONLINE sein! | ☐ |

## Phase 7: Validierung (DBA + App-Team)

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | DBA | sqlcmd -S BLBNBGFAPDBAA -Q "SELECT @@SERVERNAME" -- Muss BLBNBGFAPDBA3 zurueckgeben! | ☐ |
| 24 | DBA | ipconfig /flushdns auf allen relevanten Servern und Clients | ☐ |
| 25 | App-Team | Applikationen starten | ☐ |
| 26 | App-Team | Funktionstest durchfuehren (alle kritischen Funktionen) | ☐ |
| 27 | App-Team | Bestaetigung: Applikation laeuft korrekt auf neuem System | ☐ |

✅ CutOver abgeschlossen! Migration erfolgreich. Zeitpunkt notieren: ________________

## Phase 8: Abschluss (DBA) - ERST nach stabiler Produktionsphase (min. 24h)

⚠ KRITISCH: Nichts voreilig loeschen! Die alte AG und Distributed AG sind der Rollback-Plan. Erst nach 24h stabilem Betrieb aufraeumen.

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | DBA | DROP AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA_BLBNBGFAPDBX3] | ☐ |
| 29 | DBA | DROP AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA] | ☐ |
| 30 | DBA | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBX3] REMOVE LISTENER N'BLBNBGFAPDBX3' -- Temp-Listener loeschen | ☐ |
| 31 | DBA | Alte Server BLBNBGFAPDBA1/2 dekommissionieren (nach Change-Freigabe) | ☐ |

## Rollback-Szenarien

### Szenario 1: Probleme nach Phase 3 - vor Listener-Tausch (einfacher Rollback)

✅ Distributed AG noch vorhanden - Rollback ist einfach moeglich!

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA_BLBNBGFAPDBX3] FAILOVER -- BLBNBGFAPDBAA wird wieder Primary | ☐ |
| R2 | DBA | Pruefen: BLBNBGFAPDBAA ist wieder Primary auf BLBNBGFAPDBA1 | ☐ |
| R3 | App-Team | Applikationen starten | ☐ |

### Szenario 2: Probleme nach Phase 6 - nach Listener-Tausch

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBX3] REMOVE LISTENER N'BLBNBGFAPDBAA' | ☐ |
| R2 | AD-Team | Listener BLBNBGFAPDBAA zurueck auf alten Cluster verschieben | ☐ |
| R3 | DBA BLBNBGFAPDBA1 | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA] ADD LISTENER N'BLBNBGFAPDBAA' (PORT = 1433) | ☐ |
| R4 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBAA_BLBNBGFAPDBX3] FAILOVER -- Zurueck auf altes System | ☐ |
| R5 | App-Team | Applikationen starten und testen | ☐ |

### Szenario 3: Datenbanken in RECOVERY MODE nach Listener-Tausch

⚠ KRITISCH: Ursache: AD-Team hat Cluster-Ressource geloescht bevor Schritt 9 ausgefuehrt wurde!

| # | Ausfuehrer | Aktion / SQL | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | AD-Team | Cluster-Ressource BLBNBGFAPDBAA auf neuem Cluster online bringen (falls nicht geschehen) | ☐ |
| R2 | DBA BLBNBGFAPDBA3 | ALTER AVAILABILITY GROUP [BLBNBGFAPDBX3] ADD LISTENER N'BLBNBGFAPDBAA' (PORT = 1433) -- Datenbanken kommen automatisch aus RECOVERY MODE | ☐ |
| R3 | DBA | SELECT name, state_desc FROM sys.databases WHERE database_id > 4 -- Alle muessen ONLINE werden | ☐ |

## Zeitplan / Protokoll

| Phase | Beschreibung | Geplant | Gestartet | Abgeschlossen | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | App-Team: Applikation stoppen |  |  |  |  |
| Phase 2 | DBA: Letzte Sync-Pruefung |  |  |  |  |
| Phase 3 | DBA: Distributed AG Failover |  |  |  |  |
| Phase 4 | DBA: Listener vorbereiten |  |  |  |  |
| Phase 5 | AD-Team: Listener-Tausch |  |  |  |  |
| Phase 6 | DBA: Listener aktivieren |  |  |  |  |
| Phase 7 | App-Team: Validierung |  |  |  |  |
| Phase 8 | DBA: Abschluss (nach 24h) |  |  |  |  |

Notizen / Probleme waehrend CutOver:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

# How to Create a Distributed AlwaysOn Availability Group

## Prerequisites

Before creating a Distributed AG, ensure the following conditions are met:

✓ Two separate AlwaysOn Availability Groups already exist (one on each cluster)

✓ Both primary replicas are synchronous and healthy

✓ Network connectivity between clusters is stable

✓ Both clusters run SQL Server 2016 SP2 or later (2019+ recommended)

✓ All databases on both primaries are in SYNCHRONIZED state

✓ Database names match exactly on both clusters

✓ Login accounts are synchronized (or will be via sqmSQLTool)

## Architecture Overview

A Distributed AlwaysOn Availability Group connects two separate AlwaysOn AGs across different clusters. Replication is asynchronous by design due to network latency, and each cluster maintains its own synchronous replicas internally.

### Key Differences from Standard AG:

• Replication is asynchronous (by design, due to network latency)

• Each cluster maintains its own synchronous replicas internally

• Distributed AG is a logical grouping visible only on SQL Server

• Failover between clusters requires manual intervention (not automatic)

## Step 1: Verify Current Availability Groups

Run the following T-SQL on [PRIMARY_CLUSTER_PRIMARY_NODE] to verify local AG details and database sync state.

## Step 2: Create Distributed AG on Primary Cluster

Execute the following T-SQL on [PRIMARY_CLUSTER_PRIMARY_NODE] to create the Distributed AG. Replace variable names with your actual AG names and server names.

Expected Output:

• is_distributed = 1

• Both local replicas and secondary replica are listed

## Step 3: Join Distributed AG on Secondary Cluster

Execute the following T-SQL on [SECONDARY_CLUSTER_PRIMARY] to join the secondary AG to the Distributed AG.

## Step 4: Verify Distributed AG Replication

Run this query on [PRIMARY_CLUSTER_PRIMARY_NODE] to check the replication status. Wait for all databases on secondary cluster to reach SYNCHRONIZED state.

## Step 5: Monitor Seeding / Initial Replication

Use PowerShell with dbatools to monitor replication progress:

• Get AG health status

• Check database sync state

• Monitor log send queue size

## Step 6: Synchronize Logins Between Clusters

Before any cutover, ensure all logins are replicated using sqmSQLTool:

• Backup logins from primary cluster using Sync-sqmLoginsToAlwaysOn

• Restore logins on secondary cluster (manual or via script)

## Step 7: Prepare for Cutover

Before performing a Distributed AG failover, ensure these prerequisites are met:

✓ All databases are SYNCHRONIZED on secondary cluster

✓ Log send queue = 0 (zero replication lag)

✓ Rollback plan is documented and communicated

✓ Maintenance window is confirmed

✓ Application team is ready for connection failover

✓ AD team is ready for listener migration (if applicable)

## Common Issues & Troubleshooting

Databases stuck in SYNCHRONIZING:

Cause: Network latency or large transaction log. Solution: Verify network connectivity and check log send queue size.

ALTER AVAILABILITY GROUP fails with permission error:

Cause: Service account lacks privileges. Solution: Ensure service account has sysadmin on both clusters.

Secondary replica shows DISCONNECTED:

Cause: Network/firewall blocking port 5022. Solution: Check firewall rules and verify mirroring endpoint exists.

Distributed AG not visible on secondary:

Cause: Join command failed silently. Solution: Re-run ALTER AVAILABILITY GROUP ... JOIN on secondary.

## Rollback: Remove Distributed AG

If needed, you can remove the Distributed AG without affecting local replicas. Execute on [PRIMARY_CLUSTER_PRIMARY_NODE]:

ALTER AVAILABILITY GROUP [DistributedAG-01] REMOVE REPLICA ON N'[SECONDARY_CLUSTER_PRIMARY]';

No action is needed on the secondary AG; it reverts to standard AG status.